Saint-Martin, mercredi 09 septembre 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux de voirie

Pose d’enrobé et de ralentisseurs sur plusieurs axes routiers

La Collectivité de Saint-Martin informe les usagers de la route du démarrage de travaux sur les axes routiers de Saint-Martin. Les travaux d’enrobé débuteront à compter du lundi 14 septembre 2026. La pose de ralentisseurs a débuté et le marquage au sol est programmé. Il est demandé la plus grande prudence sur les routes, durant cette phase de travaux.

La société SOGETRA est chargée de la réalisation des travaux sur les axes suivants :

- Route de Spring à Concordia : du 14 au 18 septembre 2026

- Rue Low Town à Marigot : du 21 au 22 septembre 2026

- Installation de plateaux ralentisseurs : du 7 au 30 septembre 2026

- Marquage terrain de sport de Grand Case : 7 septembre 2026 (déjà réalisé)

- Marquage rue Spring : 8 octobre 2026

- Marquage rue Low Town : 9 octobre 2026

- Route du Morne Valois + Giratoire d’Agrément : du 23 au 24 septembre 2026

La société TMI est chargée de la réalisation des travaux sur les axes suivants :

- Friar’s Bay 2e tranche : du 14 au 18 septembre 2026

- Route de Rambaud : du 18 au 22 septembre 2026

- Terres-Basses : du 21 au 24 septembre 2026

Travaux reprise des bétons :

- Route de Colombier : du 9 au 12 septembre 2026

- Rue du Chirurgien à Sandy Ground : du 21 au 30 septembre 2026

Plusieurs secteurs du territoire de la Collectivité de Saint-Martin sont concernés par la pose de ralentisseurs routiers. Le choix des emplacements a été effectué en concertation avec les services chargés de la sécurité routière.

Durant cette phase de travaux de réfection des voiries, la collectivité appelle les usagers de la route (automobilistes et deux-roues) à la plus grande prudence.

À ce jour, de nouveaux plateaux ralentisseurs sont réalisés mais le marquage au sol et la signalisation ne sont pas encore finalisés. Ces finitions seront effectuées à compter de la semaine prochaine (14 septembre). Soyez prudents sur la route !